PLAN OPERATIVO 90 DÍAS · VERSIÓN 2

Circle LLC

Plan recalibrado según frameworks Reganti / LevelUp Labs

Documento generado: 25 de mayo de 2026 · Versión 2.0

Documentación paralela al plan v1 activo

# Nota de uso de este documento

DOCUMENTACIÓN PARALELA Este Plan 90 Días v2 existe como referencia técnica de la arquitectura alternativa Reganti-aligned. El equipo continúa ejecutando el Plan 90 Días v1 (USD 16,000, sprints M1-M3 secuenciales) mientras este documento queda en el registro para evaluación futura. La estructura de 3 sprints, los gates binarios y los presupuestos generales se mantienen.

Lo que cambia en v2 respecto a v1:

- El Sprint M1 incluye una semana de refactor inicial (5 fases del prompt Reganti) antes de la operación normal.

- Composición del presupuesto se redistribuye: menos en tokens LLM, más en observabilidad (Langfuse).

- Sección 5 Configuración Técnica actualizada a 100-140h vs 120-180h del v1.

- Los gates binarios siguen idénticos (CTR >2%, CPL <USD 20, USD ≥500 MRR cobrado).

- La visión de negocio, el modelo de revenue y la estrategia GTM no cambian.

# 1. Resumen ejecutivo

Circle LLC ejecutará un plan operativo de 90 días estructurado en 3 sprints secuenciales con gates binarios. El plan v2 incorpora las recomendaciones de la revisión técnica al estilo Reganti, reduciendo el orquestador de 35+ agentes a 5 agentes activos y añadiendo eval harness + observabilidad agent-native como infraestructura desde día 1.

La inversión total estimada se mantiene en USD 16,000 (incluye 30% de reserva de contingencia). La composición interna cambia: menos costo operativo de LLM (5 agentes vs 35), más costo de configuración inicial (Langfuse + eval harness), neto USD 40-100 más caro pero con ahorro de 20-40h de tiempo de fundador.

### Indicadores clave del plan v2

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Duración total | 90 días en 3 sprints secuenciales con gates |
| Inversión total | USD 16,000 con 30% reserva (sin cambio vs v1) |
| Equipo | 2 fundadores (CEO + CTO) + Claude Code como force-multiplier |
| Agentes activos en orquestador | 5 (vs 35+ en v1) |
| Eval harness | Infraestructura desde día 1 (vs ítem futuro en v1) |
| Observabilidad | Langfuse self-hosted (vs Sentry+PostHog en v1) |
| Outcome DB | writable=False en M1 (activación condicional ≥3 fábricas) |
| Criterio de éxito M3 | USD ≥500 MRR cobrado en Wells Fargo (idéntico v1) |
| Costo operativo mensual estimado | USD 215-465 (vs USD 335-835 en v1) |

# 2. Estructura de los 3 sprints

## 2.1 Sprint M1 — Ecosistema + Refactor inicial (días 1-30)

Presupuesto: USD 4,500 (sin cambio vs v1). Estructura modificada para incluir refactor de 1 semana antes de la operación normal del evidence-gate.

### Distribución temporal del Sprint M1 v2

| Semanas | Foco principal | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Refactor inicial (NUEVO v2) | 5 fases del prompt Reganti ejecutadas: reducción a 5 agentes, eval harness, Langfuse setup, Outcome DB policies, rulebook expandido |
| Semana 2 | Setup legal + dominio | Wyoming LLC activa (TradeBiz #130), EIN, cuenta Wells Fargo, dominio circles-ai.ai operativo |
| Semana 3 | Diseño 10 ideas + landings | 10 ideas con ICP documentado, 10 landings deployadas en Vercel |
| Semana 4 | Operación evidence-gate | 10 campañas Meta/Google Ads activas, recolección de métricas en tiempo real |

### Criterio de aceptación Sprint M1 (idéntico v1)

≥1 idea de las 10 supera los 3 umbrales simultáneamente:

- CTR (Click-Through Rate) > 2%

- CPL (Cost Per Lead) < USD 20

- >50 leads cualitativos en 14 días

### Presupuesto detallado Sprint M1 v2

| Concepto | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| Setup TradeBiz LLC + EIN | USD 1,980 | USD 1,980 |
| Cuenta bancaria + setup operativo | USD 200 | USD 200 |
| Dominio + Cloudflare + setup web | USD 100 | USD 100 |
| Anthropic API tokens (operación) | USD 250-400 | USD 150-250 |
| Anthropic API tokens (calibración evals nuevo v2) | — | USD 50-100 |
| Langfuse self-host (Railway, 2 meses) | — | USD 40-60 |
| Meta Ads (10 campañas × USD 50) | USD 500 | USD 500 |
| Google Ads (10 campañas × USD 50) | USD 500 | USD 500 |
| Reserva de contingencia | USD 970 | USD 870 |
| TOTAL SPRINT M1 | USD 4,500 | USD 4,500 |

## 2.2 Sprint M2 — Primera Fábrica (días 31-60)

Presupuesto: USD 6,000 (sin cambio vs v1). Solo se ejecuta si M1 pasa el gate. Construcción del MVP de la idea ganadora siguiendo F2-F5 del pipeline.

### Distribución temporal Sprint M2

| Semanas | Foco principal | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Semana 5 | F2 Legal + F3 Arquitectura | Spec técnico de la fábrica generado por agente f3_architect siguiendo template FlowDeck-style |
| Semana 6-7 | F4 Desarrollo MVP | Stack completo deployed: Next.js + Supabase + Anthropic con tool use forzado |
| Semana 8 | F5 QA + Red-team + Beta | Red-team interno, accesibilidad ≥95, RLS audit, onboarding 5-10 beta users |

### Criterio de aceptación Sprint M2 (idéntico v1)

- ≥3 betas usando activamente (>3 sesiones/semana)

- ≥1 LOI firmada con compromiso de pago en M3

- MVP deployed con Lighthouse Performance ≥90 y Accessibility ≥95

### Diferencias operativas v2 dentro del Sprint M2

- Los agentes f3_architect, f4_developer, f5_qa_redteam se activan desde _deferred/ para esta fase porque cumplen el criterio C (workflow no resuelve la tarea — heterogeneous expertise real). Documentar reactivación con ADR explícito.

- Cada agente activado debe pasar por calibración del judge antes de operar (~2-3h adicionales por agente)

- Outcome DB sigue writable=False hasta tener ≥3 fábricas operando (criterio se cumple eventualmente en M4-M5)

### Presupuesto detallado Sprint M2 v2

| Concepto | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| Anthropic API tokens (desarrollo MVP) | USD 800-1,200 | USD 600-900 |
| Anthropic API tokens (evals nuevos agentes) | — | USD 150-250 |
| Supabase Pro (mes 2) | USD 25 | USD 25 |
| Vercel Pro | USD 20 | USD 20 |
| Langfuse self-host (continuación) | — | USD 20-30 |
| Herramientas de QA + accesibilidad | USD 200 | USD 200 |
| Customer dev (entrevistas beta users) | USD 300 | USD 300 |
| Anthropic for Startups (si aprobado) | USD -1,000 crédito | USD -1,000 crédito |
| Reserva de contingencia | USD 4,655-5,055 | USD 4,705-5,205 |
| TOTAL SPRINT M2 | USD 6,000 | USD 6,000 |

## 2.3 Sprint M3 — Revenue Cero (días 61-90)

Presupuesto: USD 5,500 (sin cambio vs v1). Solo se ejecuta si M2 pasa el gate. Cierre del cliente #1 con pago real depositado.

### Distribución temporal Sprint M3

| Semanas | Foco principal | Entregables |
| --- | --- | --- |
| Semana 9 | F6 GTM + cierre comercial | Contrato firmado con cliente #1, primera factura emitida vía Stripe |
| Semana 10-11 | F7 Onboarding + iteración | Bugs críticos cerrados, onboarding self-service, primer cobro depositado |
| Semana 12 | Idea #2 en F1.5 paralelo | Motor de portfolio activado: segunda idea corriendo evidence-gate |
| Semana 13 | Pitch deck + reporte 90 días | Deck investor de 12 slides con métricas verificables + reporte ejecutivo |

### Criterio de aceptación Sprint M3 (idéntico v1)

- USD ≥500 MRR cobrado en cuenta bancaria Wells Fargo (no LOI, no compromisos verbales — depositado)

- Outcome Database con ≥10 insights documentados (preliminary o anecdotal)

- Idea #2 en F1.5 con métricas iniciales recolectadas

- Pitch deck listo para presentación a inversionistas

### Presupuesto detallado Sprint M3 v2

| Concepto | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| Anthropic API tokens (operación fábrica) | USD 600-900 | USD 400-600 |
| Meta + Google Ads (idea #2 evidence-gate) | USD 1,000 | USD 1,000 |
| Stripe fees (estimado primer mes) | USD 30 | USD 30 |
| Diseño pitch deck (Figma + assets) | USD 200 | USD 200 |
| Supabase + Vercel + Cloudflare + Langfuse | USD 70 | USD 90 |
| Customer dev + research (cliente #2) | USD 300 | USD 300 |
| Reserva de contingencia | USD 3,300-3,600 | USD 3,280-3,480 |
| TOTAL SPRINT M3 | USD 5,500 | USD 5,500 |

# 3. Configuración técnica paralela (100-140h)

Sección actualizada vs v1. Las horas de configuración bajan de 120-180h a 100-140h por reducción de agentes a configurar, pero la distribución interna cambia significativamente.

### 3.1 Resumen de horas por fase

| Fase | v1 (h) | v2 (h) | Razón principal del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 Cimiento | 15-20 | 15-20 | Sin cambio |
| F2 Núcleo IA | 55-75 | 25-35 | 5 agentes en vez de 35 |
| F3 Eval Harness (nueva en v2) | — | 15-22 | 150 golden cases + judge calibrado |
| F4 Observabilidad + Outcome DB | 8-12 | 12-18 | Langfuse self-host + write policy |
| F5 Operación + Model selection | 20-28 | 18-25 | Model eval reemplaza decisión por intuición |
| Subtotal sin buffer | 98-135 | 85-120 | Ahorro neto ~13-15h |
| TOTAL con 20% buffer | 120-180 | 100-140 | Plan ejecutable |

### 3.2 Cronograma sugerido v2

Las 100-140h se distribuyen en 8-10 semanas paralelo a la operación de los sprints M1-M3. Cada fundador dedica ~6-7h-semana a configuración técnica.

- Semana 1: F1 Cimiento (15h totales del equipo)

- Semana 2-3: F2 Núcleo IA (15h/semana)

- Semana 4-5: F3 Eval Harness — incluye 1-2h cada fundador labeleando 50 ejemplos (12h/semana)

- Semana 6: F4 Observabilidad — deploy Langfuse, instrumentación de los 5 agentes (14h)

- Semana 7: F4 Outcome DB — POLICIES.md + write_gate + isolation tests (8h)

- Semana 8-9: F5 Operación — landing pública, dashboard, model selection eval (13h/semana)

- Semana 10: Buffer + reporte final (10h)

# 4. Gates binarios entre sprints

Los gates v2 son idénticos a v1. Esto es deliberado: la metodología de evidence-gate y validación cuantitativa no cambia. Lo que cambia es la arquitectura interna que ejecuta esa metodología.

### 4.1 Gate M1 → M2 (día 30)

Pregunta binaria: ¿hay al menos 1 idea de las 10 que supere los 3 umbrales simultáneamente?

- Si SÍ: aprobar Sprint M2 con presupuesto USD 6,000 y proceder a F2 de la idea ganadora.

- Si NO: NO iniciar M2 automáticamente. Decidir entre: (a) Repetir M1 con 10 ideas nuevas, máximo 2 rondas adicionales; (b) Reformular tesis del producto; (c) Pausar proyecto.

### 4.2 Gate M2 → M3 (día 60)

Pregunta binaria: ¿hay ≥3 betas activos + ≥1 LOI firmada?

- Si SÍ: aprobar Sprint M3 con presupuesto USD 5,500 y enfocar en cierre comercial.

- Si NO: extender M2 una semana adicional para alcanzar el gate, o pivotear el MVP según feedback de betas.

### 4.3 Gate M3 final (día 90)

Pregunta binaria: ¿hay USD ≥500 MRR cobrado y depositado?

- Si SÍ: proyecto valida la tesis Circle LLC. Continuar M4-M6 con escalado de portfolio.

- Si NO: análisis profundo de por qué LOIs no se convirtieron en cobros. Decidir continuidad del proyecto.

# 5. Reglas de trabajo durante los 90 días

### 5.1 Cadencias operativas (heredadas v1)

- Reporte semanal al CEO los lunes 9:00am con avance, métricas, bloqueadores, próximo hito

- Reunión ejecutiva 30 min al final de cada sprint (días 30, 60, 90) para revisar gate

- Antes de cada sprint, presentación al CEO con plan detallado y aprobación binaria del presupuesto

### 5.2 Cadencias operativas nuevas en v2 (Cap 18.3 del handbook)

- Weekly: revisar 10 worst cases en producción desde Langfuse + promover failures reales a regression tests

- Monthly: correr full eval suite y comparar contra baseline. Investigar cualquier regresión > 10%

- Quarterly: recalibrar LLM judges contra labels humanas + revisar dataset de evals + revisar costo por request

- Annual: revisar problem statement original. ¿Sigue siendo el problema correcto?

### 5.3 Reglas inviolables del proyecto

- Un sprint NO inicia automáticamente porque el anterior terminó. Requiere validación explícita del gate.

- Ante ambigüedades en la spec, no inventar: preguntar con opciones A/B/C concretas.

- Si una librería tiene breaking changes recientes, verificar la versión actual antes de adoptar.

- Funcionalidades fuera del sprint actual se documentan en backlog, no se construyen 'por las dudas'.

- Reactivar un agente de _deferred/ requiere ADR explícito con los 4 criterios cumplidos.

# 6. Riesgos específicos del Plan v2

Tabla de riesgos identificados específicos a la ejecución v2. Los riesgos generales del proyecto (RT1-RT7, RN1-RN7) se mantienen del documento v1 sin cambios.

| # | Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RV1 | Refactor inicial consume más de 1 semana del Sprint M1 | Media (~40%) | Cap absoluto: si excede 8 días calendario, hacer cutover parcial y continuar |
| RV2 | Calibración del judge no llega a 80% en primer intento | Alta (~70%) | Planificar 2-3 iteraciones de rubric (4-6h totales, no 1-2h) |
| RV3 | Langfuse self-host falla por problemas de Docker/persistencia | Media (~30%) | Fallback a Helicone SaaS si excede 12h de setup |
| RV4 | Equipo siente impulso de reactivar agentes deferidos prematuramente | Media (~50%) | ADR explícito requerido + peer review obligatoria |
| RV5 | Model selection eval revela que Claude no es óptimo para algunos agentes | Baja (~25%) | Adapter multi-provider permite mixing de modelos por agente |
| RV6 | Outcome DB no activable porque no se llega a 3 fábricas en M3 | Alta (~80%) | Esperado: M3 solo entrega 1 fábrica. Outcome DB se activa M5-M6. |

# 7. Criterios de éxito globales del Plan v2

Al cumplirse el día 90 con los 3 gates superados, el proyecto debe poder responder SÍ a las siguientes preguntas:

### 7.1 Negocio (idénticos v1)

- ¿Hay USD ≥500 MRR cobrado y depositado en Wells Fargo?

- ¿Hay ≥3 betas activos en la primera fábrica vertical?

- ¿Hay pitch deck listo para inversionistas con métricas verificables?

- ¿Hay idea #2 en F1.5 (motor de portfolio funcionando)?

### 7.2 Técnico (nuevos en v2)

- ¿El orquestador tiene 5 agentes activos en el repositorio?

- ¿El eval harness tiene 150 golden cases versionados con cobertura ≥80%?

- ¿El LLM-judge está calibrado con ≥80% agreement contra labels humanas?

- ¿Langfuse captura trazas completas de cada workflow run con dashboard ejecutivo accesible?

- ¿La Outcome DB tiene POLICIES.md + write_gate.py + isolation tests verde?

- ¿El rulebook expandido (R13-R17) está documentado y los tests de scope overlap corren verde?

### 7.3 Compromiso operativo (heredado v1 + extendido v2)

- ¿Las cadencias weekly/monthly/quarterly están agendadas en el calendario del equipo?

- ¿Hay reporte semanal documentado de las 12 semanas del plan?

- ¿Las 6 reuniones ejecutivas mensuales y los 3 gates están todos documentados con decisiones tomadas?

— Fin del Plan 90 Días v2 —

Documentación paralela · Plan v1 sigue siendo el activo para ejecución inmediata